合同编号：YHWL-CGHT090

雨

棚

更

换

服

务

合

同

甲方[委托方]:广汉市悦弘文旅有限责任公司

乙方[受托方]:

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方雨棚更换事宜达成如下合同条款：

### 一、项目概况：

项目名称：市委壹号食堂更换雨棚服务

项目地点：广汉市成都路西段1号市委壹号食堂楼顶

项目内容：拆除现有雨棚，安装新雨棚，清理现场

- 二、服务内容及要求：

- （一）服务内容

| 市委壹号食堂更换雨棚明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 面积 | 单位 | 备注 |
| 1 | 雨棚拆除 | 19.84㎡ | 项 | 6.2m*3.2m |
| 2 | 雨棚安装 | 19.84㎡ | 面积 | 顶面材质：塑料 架子材质：不锈钢 |

- （二）服务要求

- 1.确保新雨棚既安全可靠又美观实用；

- 2.新雨棚应具有耐腐蚀、抗老化、强度高、透光性好等优点。服务单位严格按照规范进行安装，确保雨棚的结构牢固、连接紧密、排水顺畅。

三 、服务期限：

1.本工程自合同签订之日起开始，预计工期为10个日历天。

2.因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。

### 四 、合同总价及付款方式

### 1.合同金额：市委壹号食堂更换雨棚服务费用        元，大写金额：       ;该总价为包括但不限于成本费、人工费、机械费、材料费、保修期内保修服务与备用物件等所有一切的含税费用，采购人不再额外支付其他任何费用。

2.付款方式：安装完成并经甲方验收合格后，乙方需向甲方开具合规、合法的合同总金额增值税专用发票后，甲方在收到发票20个工作日内，支付总金额的95%计：¥      元，大写金额:        。

3.待质保期（1年）结束后，甲方在20个工作日内向乙方支付合同总金额剩余的5%计：¥       元作为本合同尾款；大写金额：        。

### 五、双方权利与义务

（一）甲方义务:

提供施工所需水、电。

（二）乙方义务:

1.乙方负责自备施工所需要的所有焊条、切割机、切割片、油漆、钢丝刷等。

- 2.乙方施工过程中须服从甲方的管理。

- 3.及时接受并完成甲方提出的整改意见。

六、违约责任

乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同价款______%的违约金。

七、解决合同纠纷的方式

本合同执行过程中如发生纠纷，双方应先友好协商解决。协商未果，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

八、合同生效及其他

1.本合同自双方签字盖章后生效。合同附件与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商并签定补充协议。

3.本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力

（以下无正文）

甲    方（盖章）                              乙    方（盖章）

法定代表人（授权代表）：         法定代表人（授权代表）：

地    址：                                         地    址：

开户银行：                                     开户银行：

账    号：                                         账    号：

电    话：                                         电    话：

签约日期：  年  月  日                  签约日期：  年  月  日