广汉市广金机动车检测有限责任公司办公室地面局部维修及破损围墙维修工程合同

签订地点：四川省广汉市

签订时间：     年     月     日

发包方（甲方）

名称：广汉市广睿商贸有限公司

地址：广汉市天津路西一段38号航天航空科技孵化产业园 5 楼

法定代表人 / 负责人：________________________

联系电话：

联系人：

承包方（乙方）

名称：

地址：________________________

法定代表人 / 负责人：

委托代理人：

联系电话：

依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》及本项目《询价通知书》相关约定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，就乙方承接甲方办公室地面局部维修及破损围墙维修工程事宜，订立本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

- 工程名称：广汉市广金机动车检测有限责任公司办公室地面局部维修及破损围墙维修工程

- 工程地点：广汉市北京大道三段6号

- 工程内容（1）地砖翻新工程：3个房间及1条走廊地面地砖拆除、找平、新地砖铺设，总施工面积约138.88 平方米；（2）破损围墙维修工程：1跨破损围墙拆除、砌砖、抹灰，维修总体积约5立方米；（3）建渣外运：按实际拆除工程量清运，运距由乙方自行承担。

第二条 合同工期

- 总工期：合同签订后15日历天内完成全部工程施工并交付验收。

- 因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，工期顺延；因乙方原因逾期完工的，按本合同第九条承担违约责任。

第三条 质量标准与技术要求

- 工程质量符合国家及行业现行施工验收规范标准，质量等级为合格。

- 地砖翻新技术要求（1）地砖拆除至水泥砂浆结合层；（2）找平层厚度20mm，砂浆配合比1:2；（3）面层地砖规格800mm×800mm，铺设平整、牢固。

- 围墙维修技术要求（1）砌体采用标准砖（240mm×115mm×53mm），拆除高度≤3500mm，截面尺寸240mm；（2）砂浆强度等级M5水泥砂浆，砌体表面做水泥抹灰处理。

第四条 合同价款及计价方式

- 本项目最高限价：¥33783.00元（大写：叁万叁仟柒佰捌拾叁元整）。

- 计价方式：采用固定单价包干价，按乙方中标下浮率结算，结算公式：单项结算价 = 单价限价×(1-中标下浮率)。

- 合同总价包含：人工、材料、设备、运输、安装、税费、垃圾清运、安全防护、建渣外运等完成本工程全部工作的所有费用，甲方不另行支付任何费用。

- 乙方报价下浮率区间为0%＜下浮率＜100%，下浮率≥100%视为无效报价。

第五条 付款方式

- 工程全部完工并经甲方验收合格后，乙方提交完整结算资料，甲方在15个工作日内完成审核并一次性支付合同总价款。

- 乙方需提供合法有效发票，否则甲方有权顺延付款。

第六条 双方责任

（一）甲方责任

- 向乙方提供施工场地，协调现场施工条件；

- 按合同约定及时支付工程价款；

- 负责工程完工后的验收工作。

（二）乙方责任

- 具备本项目施工所需合法资质，按合同及询价通知书要求组织施工；

- 严格遵守安全操作规程，做好安全防护，施工过程中发生的一切安全事故、人员伤亡及财产损失，由乙方承担全部责任；

- 按约定工期完工，负责施工垃圾及建渣外运；

- 同一单位仅提供唯一施工方案，不得提交多份方案；

- 施工过程中接受甲方监督，质量不合格无条件返工，费用自理。

第七条 工程验收

- 工程完工后，乙方书面通知甲方验收，甲方在3个工作日内组织验收；

- 验收合格的，双方签署《工程验收单》；验收不合格的，乙方限期整改，直至合格，工期不予顺延。

第八条 合同文件组成

本合同组成文件包括：

- 本合同及附件；

- 询价通知书；

- 乙方报价函、承诺函；

- 乙方资质证明文件、授权委托书。上述文件互为补充，不一致时以询价通知书及本合同为准。

第九条 违约责任

- 乙方逾期完工的，每逾期1天，按合同总价款的**1‰**向甲方支付违约金；逾期超过7天，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方全部损失。

- 工程质量不合格的，乙方无偿返工，直至合格；返工后仍不合格的，甲方有权拒付工程款，乙方退还已付款项并赔偿损失。

- 乙方提交虚假资质、多份报价方案的，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价款 20%的违约金。

第十条 争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。

第十一条 其他约定

- 乙方报价文件一式三份，密封盖章，作为合同附件；

- 未中标单位的报价文件不予退还，甲方不支付任何补偿费用；

- 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

发包方（甲方）：广汉市广睿商贸有限公司（盖章）

法定代表人 / 委托代理人（签字）：

日期：____年____月____日

承包方（乙方）：________________（盖章）

法定代表人 / 委托代理人（签字）：

日期：____年____月____日